รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 รอบเดือน ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

งานนโยบายและแผนสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลห้วยยาง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 21561-2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล ตำบลห้วยยาง (E-Plan) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีเป็นเครื่องมือในการติดตาม พร้อมทั้ง เสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขหรือใช้กำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นให้ เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไประชาชนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง

ธันวาคม  2563

สารบัญ

หน้า

บทนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	บทนำ											   1

1. 	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล						   2

2. 	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล						   2

3. 	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล						           2-3

4. 	เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						 	   5

5. 	ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล						   7

ส่วนที่ 2 	การติดตามและประเมินผล

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                                               8-10

2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนา                                                                      11-23

2.3 รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ                                                 24-30

2.4 รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ                                              31-41

2.5 รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา                                                              42-48

2.6 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ                                                         48-59

2.7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ                                                              48-59

ส่วนที่ 3	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 สรุปรายงานผลคะแนนประเมินยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 5 ปี                                      60

3.2 สรุปรายงานผลคะแนนประเมินสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                61-62

3.3 สรุปรายงานผลคะแนนโครงการแผนพัฒนา  5  ปี                                             63-68

ส่วนที่ 4	สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1.	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

4.1	สรุปรายงานผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี	            	            69

4.2	ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์/แผนภูมิ         			            70

4.3	การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ/รายงานผลการดำเนินงาน                             71

4.4	ผลสำเร็จที่วัดได้							            72

2. 	ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต				            73

ภาคผนวก

-ประกาศฯ

-ประมวลภาพโครงการ

-วาระประชุมคณะกรรมการฯ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล   พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลตำบลห้วยยาง  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลตำบลห้วยยางหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยยาง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยยาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตตำบลห้วยยาง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรร   เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในในเทศบาลตำบลห้วยยางให้เกิดประโยชน์  เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน/ โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง  โดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลห้วยยาง

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลห้วยยาง

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลห้วยยางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยางหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 3 คน

-นายสวาท ภูมิโยชน์

-นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย

-นายทองแดง โพธิ์ศรี

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน

-นายคำไม พั้วสุ

-นายทอง บัวซุย

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน

-นายเรืองศักดิ์ ต้นกันยา

-นายนิกรชัย  ทองคำ

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน 4 คน

-นายสุนทร  ปากแข็ง

-นางบุษยมาศ กู่ชัยภูมิ

-นางสาวคัมภีรดา  ศรีสมครุฑ

-นางสาวจันทร์รัตน์  ลาบัวใหญ่

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน 2 คน

-นายบุญถม ทาปุ๋ย

-นางสงวน ทองศรี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลห้วยยาง

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยางได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง  ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือในการติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม หรือวิเคราะห์จากผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยยาง

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลห้วยยาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยางโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

ธันวาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาของ เทศบาลตำบลห้วยยาง

ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตตำบลห้วยยางทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้คิดไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถาม วัดทัศนคติ มาตราส่วน ประมาณค่า ค่าเฉลี่ย ดูจากประโยชน์ที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้รับ ความคุ้นค่าของโครงการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลห้วยยาง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง  กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยางอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามรอบการประเมิน และสรุปภาพรวมของรอบประเมินที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลห้วยยางมาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุขของประชาชน เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลห้วยยางทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงระดับอำเภอและระดับจังหวัดขอนแก่นด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยยาง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง ใช้การสังเกตุเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยยาง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลห้วยยาง

3.4	การสำรวจ(surveys)ในที่นี่หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลห้วยยาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยางจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร(Documents)การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลห้วยยาง  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลห้วยยางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลห้วยยาง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ตุลาคม 2563)

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยางเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลห้วยยาง  ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และอำเภอกระนวน  และแผนชุมชนตำบลห้วยยาง

1.1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยาง มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

2)	พันธกิจ  ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจที่ 2 จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้

พันธกิจที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

เหตุผล

พันธกิจที่ 4 สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า

การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

พันธกิจที่ 5 พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ

ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน  และมี

ประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มี

ความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

3)	จุดมุ่งหมาย (เป้าประสงค์)เพื่อการพัฒนาในอนาคต  ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1	เพิ่มคุณภาพผลการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดีและได้

มาตรฐาน

จุดมุ่งหมายที่ 2	เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ OTOP

จุดมุ่งหมายที่ 3	มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน

จุดมุ่งหมายที่ 4	 เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

จุดมุ่งหมายที่ 2	 พัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมีคุณภาพมากขึ้น

4)	แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ

ครอบคลุมทุกช่วงวัย

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ

และคุณธรรมนำความรอบรู้และเข้าถึงแหล่งความรู้สมัยใหม่และวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

1.3 เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่นด้วยมิติทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม

1.4 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมดีงาม

1.5 พัฒนา ส่งเสริม การจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างการและจิตใจให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

1.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา เพื่อสร้างนิสัยการรักกีฬา กติกาสังคม

และสร้าง โอกาสให้เยาวชนพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1 การจัดทำผังเมือง

2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน

2.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น								2.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ

ปลอดอบายมุข โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3

3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการอนุรักษ์ พัฒนา

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 4

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการสร้าง

คุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน

4.2 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุน

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

5.2 การบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 6

6.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต เพื่อสนับสนุนการสร้าง

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

6.2 พัฒนาด้านบุคลากร

6.3 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและ

งบประมาณ  ของ อปท.

6.4 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

6.5 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน

6.6 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

5)	วิสัยทัศน์

พัฒนาตำบลห้วยยางให้น่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วม และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของตำบลที่ว่า

“น้ำตกบ๋าหลวง โชติช่วงประเพณี ดินน้ำอุดมดี มากมีถิ่นฟาร์มนม”

3.1.2	โครงการพัฒนา(พ.ศ. 2561-2565)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อชี้แจงแนวทางและให้ข้อมูลต่างๆในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ | 2,000 | ร้อยละ 70 ของนักเรียนและผู้ปกครอง | นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ | กองการศึกษา |  |
| 2 | โครงการ ไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในพระคุณของคุณครูที่เป็นผู้ให้กาอบรมสั่งสอนและให้ความรู้ | จัดกิจกรรมไหว้ครู | 3,000 | ร้อยละ 70 ของนักเรียน | นักเรียนมีความรกความผูกพันธ์และมีความรู้สึกทราบซึ้ง ถึงพระคุณของครู | กอง การศึกษา |  |
| 3 | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกล้าแสดงออกและมีความสามัคคีในหมู่คณะ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม | เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ดีและมีความสามัคคีในหมู่คณะ | กอง การศึกษา |  |
| 4 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ว่างงานทำงานช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ว่างงานในช่วงปิดภาคเรียน | นักเรียน/นักศึกษาในเขตพื้นที่ | 19,400 | ร้อยละ60 ของ นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้เพิ่ม | นักเรียน/นักศึกษาหรือผู้ว่างงานมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | กอง การศึกษา |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | 343,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยางได้ทานอาหารกลางวัน | มีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคน | กอง การศึกษา |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | สื่อการเรียนการสอนรายหัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | 119,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยางมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน | กอง การศึกษา |  |
| 7 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี | หนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยางอัตรา คนละ 200.- บาท/ปี | 14,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือเรียนครบถ้วน | กอง การศึกษา |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ 300.- บาท/ปี | เครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | 21,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องแบบนักเรียน | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางมีเครื่องแบบนักเรียนครบถ้วน | กอง การศึกษา |  |
| 9 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430.- บาท/ปี | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | 30,100 | ร้อยละ 100 ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | กอง การศึกษา |  |
| 10 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.และ สพฐ. | เพื่อสนับสนุนค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนศพด.และ สพฐ. | อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียน ศพด.และสพฐ. | 701,531.10 | ร้อยละ100ของเด็กนักเรียน โรงเรียน ศพด.และ สพฐ. | นักเรียนมีอาหารเสริม(นม)ครบถ้วน | กอง การศึกษา |  |
| 11 | โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์ | สุนัขแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลห้วยยาง | 500 | ร้อยละ 90 สุนัขและแมวได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน | ได้ข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลห้วยยางและขึ้นทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลของกรมปศุสัตว์ | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 12 | โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ | เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดและแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลห้วยยาง | จัดหาวัคซีนและจัดกิจกรรมวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว | 30,937 | ร้อยละ 95ของสุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้ว | ลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 13 | โครงการบริการรถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กในการเดินทางมาโรงเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | 150,374 | ร้อยละ100ของนักเรียนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส | ลดปัญหาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 14 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป | จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง | 38,195 | ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม | ประเพณีวันลอยกระทงคงอยู่คู่กับหมู่บ้าน/ชุมชนตลอดไป | กองการศึกษา |  |
| 15 | โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่ออนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน สตรีและประชาชนทั่วไปได้รู้จักตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานและจังหวัดขอนแก่นให้มากยิ่งขึ้น | จัดกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติประประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 51,999 | ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา |  |
| 16 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 200.-บาท/ปี | อุปกรณ์การเรียนสำหรับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | 14,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการเรียน | เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน | กองการศึกษา |  |
| 17 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อรณรงค์สร้างวินัยด้านจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน | จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 29,714 | จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2กิจกรรม | ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 18 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดำรงอยู่ในชุมชนของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม | จัดสวัสดิการค้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน | 6,714,600 | ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับเบี้ย | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเหมาะสม | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 19 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการมีรายได้เพื่อลี้ยงตนเองและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการที่ขึ้นทะเบียนฯไว้แล้ว | 1,616,800 | คนพิการร้อยละ 100 ได้รับเงินสวัสดิการฯ | คนพิการมีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ เอชไอวี | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ เอชไอวี พัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันและระงับโรคติดต่อ | จัดสวัสดิการค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ เอชไอวี | 24,000 | ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 100 ที่ขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการ | ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางพุฒ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่1 จากบริเวณบ้านนางพุฒิ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตรหรือพื้นที่ผิวตราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ ทต.ห้วยยางกำหนด | 478,800 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึงไร่ นายบุญถม สุวรรณคาม | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยางหมู่ที่ 1 บริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึงไร่นายบุญถม สุวรรณคาม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,800 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,276 ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 222,000 | ถนนลูกรังได้รับการปรับปรุง | ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการสัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสูงหมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึงบ้านนายสมจิตร ทาสะโก | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูงหมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึงบ้านนายสมจิตร ทาสะโก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 133 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 523 ตร.ม.พร้อมลงไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 277,700 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางหมู่ที่ 3 บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านถึง บ้านนางบัว คำภูธร | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลางหมู่ที่ 3 จากบริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ถึงบ้านนางบัว คำภูธร ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 77,100 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายสุบัน อับไพรชา ถึงไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ 3 บริเวณไร่นายสุบัน อับไพรชา ถึงไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,500 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,700 ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 453,000 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทองสุข สุริโท ถึงจันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้าน นายทองสุข สุริโท ถึงจันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ระยะทางยาว 500 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 441,100 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนกระนวน-ท่าคันโท ถึงบ้านนายประสิทธิ์ โคตะมะ | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 473,500 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการปรับปรุง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางอุพิศ ปัญญานุชิต ถึงวัดป่าเทพนิมิต | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 3,500 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 395,800 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณหอถังประปาถึงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวระยะทางยาว 200 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่เทศบาลตำบลห้วยยางกำหนด | 289,200 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ถึงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | ตามแบบแปลนของ ทต.ห้วยยางกำหนด | 87,500 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการก่อสร้าง | เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร ไป-มา | กองช่าง |  |
| 31 | โครงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมน้ำตกบ๋าหลวง | เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้มาเที่ยวชมน้ำตกบ๋าหลวง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว | จัดจัดกิจกรรมอยู่เวรรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ทางเข้า วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงในช่วงฤดูฝน (ฟดูท่องเที่ยว) | 30,000 | ร้อยละ 90 ของประชาชนที่มาท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินและอยากลับมาท่องเที่ยวอีก | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 32 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกิดความรักในสภาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | จัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการ | 32,000 | ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม | เกิดความรักใคร่และสามัคคีกันของคนในชาติ ไม่ขัดแย้งไม่แบ่งฝ่าย | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| รวม |  |  |  | 13,231,850 |  |  |  |  |

3.1.3	ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลตำบลห้วยยางอุดหนุนให้เทศบาลตำบลห้วยยาง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดำเนินการ(แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | 20,000 | อำเภอ กระนวนจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธีต่างๆ | ประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยยาง มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี | สำนักปลัดเทศบาล | ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน |
| 2 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน | อุดหนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยาง | 5,000 | ร้อยละ 80 ของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยาง | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ | กองการศึกษา | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบในเขตำบลห้วยยาง |
| 3 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | เพื่อให้โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยางจำนวน 4 โรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 4 โรงเรียน | 1,507,560 | ร้อยละ 100ของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยาง | เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลห้วยยางได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมวัย | กองการศึกษา | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบในเขตำบลห้วยยาง |
| 4 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนตามโครงการสนับสนุนภารกิจขอ กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | เพื่อสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน | สนับสนุนงบประมาณให้กับกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของกิจการ | 10,000 | กิ่งกาดชาดอำเภอกระนวนจัดกิจกรรมต่างๆ | ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยางได้รับประโยชน์และได้รับการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นจากกิ่งกาชาด | สำนักปลัดเทศบาล | กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน |
| 5 | อุดหนุนโครงการกิจกรรมอยู่เวรเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด | เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติดของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน | สนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยางเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ | 135,000 | คณะกรรมการหมู่บ้านอยู่เวรเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน | สำนักปลัดเทศบาล | คณะกรรม การหมู่บ้าน |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม To Be Number One โรงเรียนยางคำพิทยา | เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาเล่นกีฬาออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคม | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ | 35,000 | อำเภอจัดกิจกรรมตามโครงการ | เด็กเยาวชน รู้จักคิดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สำนักปลัดเทศบาล | ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน |
| 7 | อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆในเขตตำบลห้วยยาง | เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาผลผลิตของกลุ่มให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ | สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ | 10,000 | กลุ่มอาชีพทำกิจกรรมต่างๆตามโครงการ | กลุ่มอาชีพต่างๆมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นการเพิ่มอาชีพเสริมให้กับสมาชิก | สำนักปลัดเทศบาล | กลุ่มอาชีพตำบลห้วยยาง |
| 8 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ตามโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระนวน (ศป.ปส.อ.กระนวน | เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ | สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระนวน(ศป.ปส.อ.อำเภอกระนวน) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการฯ | 50,000 | อำเภอจัดกิจกรรมตามโครงการฯ | การซื้อ-ขายและการเสพยาเสพติดลดลงหรือหมดไป และปัญหายาเสพติดลดลง | สำนักปลัดเทศบาล | ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน |
| 7 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอำเภอกระนวน | 20,000 | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 | ภาครัฐ เอกชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม | สำนักปลัดเทศบาล | ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน |
| รวม |  |  |  | 1,792,560 |  |  |  |  |

- รายงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2563
เทศบาลตำบลห้วยยาง

| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |  |  |
| 2. โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2,000.00 |  |  |
| 3. โครงการไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 3,000.00 |  |  |
| 4. โครงการวันเด็กเทศบาลตำบลห้วยยาง /โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 50,000.00 |  |  |
| 5. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ว่างงานทำช่วงปิดภาคเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 20,000.00 |  |  |
| 6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 343,000.00 |  |  |
| 7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 119,000.00 |  |  |
| 8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 14,000.00 |  |  |
| 9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 21,000.00 |  |  |
| 10. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 30,100.00 |  |  |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 892,950.00 |  |  |
| 12. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 892,950.00 |  |  |
| 13. อุดหนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยางจำนวน 5 โรงเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 25,000.00 |  |  |
| 14. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 4 โรงเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1,584,000.00 |  |  |
| 15. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 16. โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)ตามพระปณิธาณฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 45,000.00 |  |  |
| 17. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันค้นหาไข้หวัดนกในสัตว์ปีก | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 18. สนับสนุน/อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 160,000.00 |  |  |
| 19. โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบริการประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ ทต.ห้วยยาง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 20. โครงการกิจกรรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 21. โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเช่นค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ทรายอะเบทหรือทรายกำจัดลูกน้ำ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 100,000.00 |  |  |
| 22. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณะภัยต่างๆ เช่นภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ภัยหนาวฯลฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 23. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลา ทต.ห้วยยาง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 216,000.00 |  |  |
| 24. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 25. ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาส เช่นเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 26. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 50,000.00 |  |  |
| 27. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 28. การรณรงค์ป้องก้นและต่อต้านยาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 29. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเช่นศูนย์พัฒนาคนพิการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 30. โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 31. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 35,000.00 |  |  |
| 32. อุดหนุนโครงการกิจกรรมอยู่เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 135,000.00 |  |  |
| 33. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม To Be Number One อำเภอกระนวน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 35,000.00 |  |  |
| 34. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |  |  |
| 35. อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตตำบลห้วยยาง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 60,000.00 |  |  |
| 36. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระนวน (ศป.ปส.อ.อำเภอกระนวน)ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 50,000.00 |  |  |
| 37. โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสงกรานต์) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 4,200.00 |  |  |
| 38. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 40,000.00 |  |  |
| 39. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 5,000.00 |  |  |
| 40. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นในวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญของทางราชการวันสำคัญทางศาสนา | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 10,000.00 |  |  |
| 41. การแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 0.00 |  |  |
| 42. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอกระนวน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 10,000.00 |  |  |
| 43. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในตำบล | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 10,000.00 |  |  |
| 44. โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 52,000.00 |  |  |
| 45. อุดหนุนโครงการกิจกรรม/ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 90,000.00 |  |  |
| 46. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 6,715,000.00 |  |  |
| 47. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1,618,900.00 |  |  |
| 48. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเชื้อเอดส์ เอชไอวี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 24,000.00 |  |  |
| 49. เงินช่วยเหลือพิเศษเช่นเงินค่าทำขวัญพนักงานและลูกจ้าง เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการเงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 20,000.00 |  |  |
| 50. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 14,000.00 |  |  |
| 51. โครงการปัองกันและควบคุมไฟป่า | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 52. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |  |  |
| 53. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 54. โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมูที่ 1 บริเวณบ้านนางพุฒ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 490,000.00 |  |  |
| 55. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึงไร่นายบุญถม สุวรรณคาม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 225,000.00 |  |  |
| 56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่่ 2 บริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึงบ้านนายสมจิตร ทาสะโก | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 283,200.00 |  |  |
| 57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางหมู่ที่่ 3 บริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ถึงบ้านนางบัว คำภูธร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 78,900.00 |  |  |
| 58. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายสุบัน อับไพรชา ถึงไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 456,000.00 |  |  |
| 59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทองสุข สุริโท ถึง จันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 451,200.00 |  |  |
| 60. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนกระนวน-ท่าคันโท ถึงบ้านนายประสิทธิ์ โคตะมะ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 484,000.00 |  |  |
| 61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางอุพิศ ปัญญานุชิต ถึงวัดป่าเทพนิมิตร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 404,500.00 |  |  |
| 62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณหอถังประปาถึงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 295,800.00 |  |  |
| 63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 89,400.00 |  |  |
| 64. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 65. โครงการป้องกันปัญาหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 66. โครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 67. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธ์ไม้ยืนต้น เพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการต่างๆเช่น โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติฯโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ฯลฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 0.00 |  |  |
| 68. โครงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมน้ำตกบ๋าหลวง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 |  |  |
| 69. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 8,200.00 |  |  |
| 70. โครงการประชาสัมพันธฺ์หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าร่วมงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 71. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 10,000.00 |  |  |
| 72. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 32,000.00 |  |  |
| รวม |  | 17,004,300 |  |  |

- รายงานโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2563
เทศบาลตำบลห้วยยาง

ส่วนบนของฟอร์ม

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ. 1. ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ที่อ่านหนังสือ/หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 10,000.00. 2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ/ทางราชการ; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 30,000.00. 3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 5,000.00. 4. โครงการรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 5,000.00. 5. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 5,000.00. 6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ ทต.ห้วยยาง เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์รถกู้ชีพฯ; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 300,000.00. 7. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 10,000.00. 8. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยอยางอย่างมีส่วนร่วม; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 9. โครงการป้องกันแและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 10. โครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 5,000.00. 11. โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปภายในตำบลห้วยยาง; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 80,000.00. 12. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน (เดินตามรอยพ่อ); สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 40,000.00. 13. โครงการขุดลอกหนองสาธารณะหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ ม.7; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 1,000,000.00. 14. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนผู้ประสบภัยต่างๆ; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่. 15. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; 30,000.00. 16. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัย และประเมินผล หรือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่างๆ; ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; 10,000.00. 17. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 40,000.00. 18. โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 50,000.00. 19. โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลห้วยยาง; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 100,000.00. 20. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 30,000.00. 21. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนตามโครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 10,000.00. 22. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 106,000.00. 23. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 380,200.00. 24. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่หมู่ที่ 7; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 339,500.00. 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 860,000.00. 26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางหมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสติ ศาสตรา ถึงบริเวณศาลาประชาคม; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง; 336,000.00. 27. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยางหมูที่ 1 บริเวณไร่นายเที่ยง ทองบ้านทุ่ม ถึงไร่นายประสิทธิ์ มูลมณี; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 580,000.00. 28. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายจันทร์ศรี ภูลินนาค ถึงถนนลดยางโคกกลาง-หัวนาคำ; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 480,000.00. 29. โครงการปรับปรุงถนนลูก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานายชลอ จันปัดชา ถึงไร่นายบุญหนา นามวงษ์ษา; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 380,000.00. 30. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายตัน ชัยดี ถึงไร่นายบัว โพธิ์ศรี; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 250,000.00. 31. โครงการปรับปรุงถนน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานายประธาน จิตรบรรจง ถึงไร่นายบุญถัก เหลาดวงดี; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 210,000.00. 32. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณศาลาประชาคม ถึงบ้านนายชารี โพธิสอน; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 700,000.00. 33. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณอามาตย์แดรี่ฟาร์มถึงลำห้วยทรายดูน; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 570,000.00. 34. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณนานางดาวเรือง เกณฑ์สาคู ถึงไร่นายบุญถม ศิริทองจักร; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 746,000.00. 35. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณวัดประชาบำรุง ถึงไร่นางเบญจมาศ สิงห์อ่อน; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 570,000.00. 36. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณไร่นายสมพงษ์ นนท์รัตน์ ถึงไร่นายบุญมี ชาจันทึก; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 570,000.00. 37. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณำนายสมมิตร โพธิ์ศรีอุ่น ถึงไร่นายไพรศาล พลธรรม; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 488,000.00. 38. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณจากถนนลาดยางไปลำห้วยทรายดูนถึงไร่นายวิน พรมภักดี; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 528,000.00. 39. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายเลียม แคนศิริมา ถึง นานางทองสุข; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 390,000.00. 40. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณนานายจม หอมมา ถึงไร่นายวีระ เงินขาว; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 490,000.00. 41. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณถนนลาดยางไปลำห้วยทายดูน ถึงไร่นายลี ชัยดี; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 450,000.00. 42. โครงการปรับปรุงลาดยางบ้านโคกกลาง หมูที่อช 3 บริเวณนานายอานนท์ ศรีนังกุ ถึง สะพานข้ามลำห้วยทรายดูน; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 500,000.00. 43. โครงการปรับปรุถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณ จันนทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม ถึงไร่นายแหล่ จิตไทสงค์; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 660,000.00. 44. โครงการปรัปปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณถนนกระนวน -ท่าคันโท ถึงลำห้วยทรายดูน; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 780,000.00. 45. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสว่าง หมูที่ 4 บริเวณถนนกระนวน -ท่าคันโท ถึงไร่นายถาวร จันทร์ร้อยเอ็ด; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 240,000.00. 46. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโคกสว่างถึงไร่ นายทองนาค มาตรา; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 240,000.00. 47. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนลาดน้ำตกบ๋าหลวง ถึงไร่นายสุวรรณ นิลหล้า; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 570,000.00. 48. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5บริเวณลาดน้ำตกบ๋าหลวง ถึงป่าชุมชนโคกกลาง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 420,000.00. 49. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณหอถังประปาหมู่บ้านถึง สามแยกไร่นายกิตติศักดิ์ คำแก้ว; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 460,000.00. 50. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณรอบป่าชุมชนโคกกลาง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 460,000.00. 51. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนกระนวน - ท่าคันโท ถึงไร่นายฉลอง บุตรวงศ์; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 457,000.00. 52. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณ ถนนลาดยางน้ำตกบ๋าหลวง ถึงไร่นายจันทร์ สุดตาสอน; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 250,000.00. 53. โครงการปรับปรุงถนนลูกรรัง บ้านโคกล่ามหมู่ที่ 5 บริเวณลาดยางถนนน้ำตกบ๋าหลวง ถึงหนองคึกฤทธิ์; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 210,000.00. 54. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณ ถนนนลาดยางน้ำตกบ๋าหลวง ถึงบ้านโคกใหญ่; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 570,000.00. 55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนายบุญมี มาตย์สีหา ถึงบ้านนาย สามารถ หลวงจำปา; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 100,000.00. 56. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณลาดยางน้ำตกบ๋าหลวง ถึงไร่ นายอุดม แก้วนิล; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 690,000.00. 57. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางคำจันทร์ หงษ์ษา ถึงบ้านนางปณิตา พันดวง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 280,000.00. 58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณถนนลาดยางกระนวน - ท่าคันโท ถึงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 350,000.00. 59. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายสำรอง นามศรี ถึงบ้านนาย ประสาน ปัญญานุชิต; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 100,000.00. 60. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางตัน รัตนบุรม ถึง บ้านนางวรรณา รัตนบุรม; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 60,000.00. 61. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางแสงเดือน วิเศษลา ถึงบ้านนางพรสวรรค์ ตรีศาสตร์; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 380,000.00. 62. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ถึงถนนลาดยางกระนวน -ท่าคันโท; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 100,000.00. 63. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณไร่นางพาณิชย์ ศรีทอง ถึงลำห้วยทรายดูน; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 110,000.00. 64. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางเหงียม จันทะวงษ์ ถึง ไร่นางนารี ฟรีเจริญสุข; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 100,000.00. 65. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณถนนกระนวน-ท่าคันโท ถึงฟาร์มนายบัวเรียน แสงเงินยอด; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 300,000.00. 66. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณ หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ ถึงป่าชุมชนโคกกลาง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 420,000.00. 67. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณป่าชุมชนโคกกลางทางทิศตะวันออกถึงไร่นายสมศักดิ์ แสนกุล; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 460,000.00. 68. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณถนนกระนวน-ท่าคันโท ถึงไร่นายลมอ่อน คำโยค; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 380,000.00. 69. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกใหญ่หมู่ 7 บริเวณ ถนนกระนวน- ท่าคันโท ถึงไร่นางวงเดือน ราชขันธ์; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 470,000.00. 70. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณหลังโรงเรียนยางคำพิทยาคมถึงนานายบุญถม ทาปุ๋ย; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 380,000.00. 71. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณลานอ้อยนายวิชัย อามาตย์มนตรี ถึงนานายตา คำแก้ว; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 507,000.00. 72. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลางหมู่ที่ 8 บริเวณไร่นายสมาน แก้วเขียว ถึงไร่นายบัวแก้ว เกชิด; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 497,000.00. 73. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณไร่นายสุเทพ สาระศรี ถึงไร่ นางรุ่งลาวัลย์ เจริญสุข; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 570,000.00. 74. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณไร่นางเสงี่ยม อัมไพรชา ถึง ไร่นายวิชัย อามาตย์มนตรี; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 482,000.00. 75. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณนางศศิธร เนื่องมัจฉา ถึงบ้านนางทุมมี แก้วเขียว; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 540,000.00. 76. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายเนาวรัตน์ มัตราช ถึงบ้านนายอำนาจ ดอนพานเมือง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 684,500.00. 77. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 300,000.00. 78. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณระบบประปาหมู่บ้านถึงไร่นายสงค์ นนทรัตน์; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 260,000.00. 79. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณวัดโนนกลาง บ้านห้วยยาง ถึงศาลาประชาคม บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 100,000.00. 80. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) เทศบาลตำบลห้วยยาง; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 50,000.00. 81. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณถนนกระนวน- ท่าคันโท ถึงไร่นายอุดม แก้วนิล; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 670,000.00. 82. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 83. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อ จัดจ้างและการประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอกระนวน; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 30,000.00. 84. โครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสุวรรณ ชินวงษา บ้านโคกใหญ่ หมูที่ 7 ถึงบ้านโคกล่าม หมูที่ 5 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 2,500,000.00. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 85. ค่าใช้จ่ายจัดซื้อถังขยะ; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 50,000.00. 86. โครงการประกวดหมู่บ้านบริหารจัดการขยะเป็นเลิศ; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 15,000.00. 87. ค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 100,000.00. 88. โครงการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 10,000.00. 89. โครงการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 90. โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 91. โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองหรือพืชบำรุงดินอื่นๆเพื่อบำรุงดิน; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 92. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชนของเทศบาลตำบลห้วยยาง; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 50,000.00. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน. 93. โครงการฝึกอบรมประชาชนหรือกลุ่มอาชีพ; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 94. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักส่วนครัวหรือผักปลอดสารพิษโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 95. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี. 96. โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ผลงาน กิจกรรม ของเทศบาลตำบลห้วยยาง ในวันสถาปนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 มีนาคม); สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 40,000.00. 97. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 5,000.00. 98. ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 1,000,000.00. 99. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ลูกจ้างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลห้วยยาง; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 20,000.00. 100. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีและการคลัง (e-laas); ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; 20,000.00. 101. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารอื่นๆ ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 100,000.00. 102. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่นระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas; สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.; 10,000.00. 103. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง; 20,000.00. 104. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 10,000.00. 105. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง; ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง; 20,000.00. 106. โครงการศึกษาดูงาน; ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา; 250,000.00. รวม; 1,495,000.

การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖3)     ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลห้วยยาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอกระนวน | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 3. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 4. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ว่างงาน | 20,000.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | 600.00 |
| 5. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 0.00 |
| 6. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 119,000.00 | 119,000.00 | 119,000.00 | 0.00 |
| 7. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 8. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 9. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00 | 0.00 |
| 10. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าอาหารเสริม (นม) | 892,950.00 | 819,028.34 | 701,531.10 | 73,921.66 |
| 11. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าอาหารเสริม (นม) | 892,950.00 | 819,028.34 | 701,531.10 | 73,921.66 |
| 12. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | อุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 25,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 13. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | 1,584,000.00 | 1,507,560.00 | 1,507,560.00 | 76,440.00 |
| 14. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 10,000.00 | 500.00 | 500.00 | 9,500.00 |
| 15. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 45,000.00 | 30,937.00 | 30,937.00 | 14,063.00 |
| 16. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส | 216,000.00 | 150,374.00 | 150,374.00 | 65,626.00 |
| 17. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 18. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 19. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม To Be Number One | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 20. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลห้วยยาง | 60,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 21. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 22. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 40,000.00 | 38,195.00 | 38,195.00 | 1,805.00 |
| 23. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลห้วยยาง | 52,000.00 | 51,990.00 | 51,990.00 | 10.00 |
| 24. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,715,000.00 | 6,714,600.00 | 6,714,600.00 | 400.00 |
| 25. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,618,900.00 | 1,616,800.00 | 1,616,800.00 | 2,100.00 |
| 26. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 27. | การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 28. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 30,000.00 | 29,714.00 | 29,714.00 | 286.00 |
| 29. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางพุฒ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา | 490,000.00 | 478,800.00 | 478,800.00 | 11,200.00 |
| 30. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึง ไร่นายบุญถม สุวรรณคาม | 225,000.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | 3,000.00 |
| 31. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึง บ้านนายสมจิตร ทาสะโก | 283,200.00 | 277,700.00 | 277,700.00 | 5,500.00 |
| 32. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลางหมู่ที่ 3 บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ถึง บริเวณนางบัว คำภูธร | 78,900.00 | 77,100.00 | 77,100.00 | 1,800.00 |
| 33. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายสุบัน อับไพรชา ถึง ไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย | 456,000.00 | 453,000.00 | 453,000.00 | 3,000.00 |
| 34. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทองสุข สุริโท ถึง จันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม | 451,200.00 | 441,100.00 | 441,100.00 | 10,100.00 |
| 35. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนกระนวน - ท่าคันโท ถึง บ้านนายประสิทธิ์ โคตะมะ | 484,000.00 | 473,500.00 | 473,500.00 | 10,500.00 |
| 36. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางอุพิศ ปัญญานุชิต ถึง วัดป่าเทพนิมิต | 404,500.00 | 395,800.00 | 395,800.00 | 8,700.00 |
| 37. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณหอถังประปา ถึง หนองน้ำสาธารณ ประโยชน์หมู่บ้าน | 295,800.00 | 289,200.00 | 289,200.00 | 6,600.00 |
| 38. | การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ถึง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง | 89,400.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 1,900.00 |
| 39. | การพัฒนาการท่องเที่ยว | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกบ๋าหลวง หรือผู้เข้ามาเที่ยว และประชาชนภายในเขตตำบลห้วยยาง | 30,000.00 | 2,969.00 | 2,969.00 | 27,031.00 |
| 40. | การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | โครงการ/กิจกรรม การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0 |

การใช้จ่ายงบประมาณ
     เทศบาลตำบลห้วยยาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 16,388,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 15,675,901 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 27 | 12,650,512.68 | 27 | 12,415,518.20 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 11 | 3,225,414.00 | 11 | 3,225,414.00 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน |  |  |  |  |
| การพัฒนาการท่องเที่ยว | 1 | 2,969.00 | 1 | 2,969.00 |
| การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | 1 | 32,000.00 | 1 | 32,000.00 |
| รวม | 40 | 15,910,895.68 | 40 | 15,675,901.20 |

รายงานการดำเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563]ส่วนล่างของฟอร์ม

ชื่อโครงการตามแผน; ชื่อรายการงบประมาณประจำปี; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ. 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน; โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอกระนวน; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 0.00. 2. โครงการปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง; โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง; 2,000.00; 2,000.00; 2,000.00; 0.00. 3. โครงการไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางเทศบาลตำบลห้วยยาง; โครงการไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง; 3,000.00; 0.00; 0.00; 3,000.00. 4. โครงการวันเด็กเทศบาลตำบลห้วยยาง /โครงการวันเด็กแห่งชาติ; ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 0.00. 5. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ว่างงานทำช่วงปิดภาคเรียน; ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ว่างงาน; 20,000.00; 19,400.00; 19,400.00; 600.00. 6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก); ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก); 343,000.00; 343,000.00; 343,000.00; 0.00. 7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว); ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก); 119,000.00; 119,000.00; 119,000.00; 0.00. 8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน); โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน); 14,000.00; 14,000.00; 14,000.00; 0.00. 9. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน); โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน); 21,000.00; 21,000.00; 21,000.00; 0.00. 10. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน); โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน); 30,100.00; 30,100.00; 30,100.00; 0.00. 11. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.); ค่าอาหารเสริม (นม); 892,950.00; 819,028.34; 701,531.10; 73,921.66. 12. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง เทศบาลตำบลห้วยยาง; ค่าอาหารเสริม (นม); 892,950.00; 819,028.34; 701,531.10; 73,921.66. 13. อุดหนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยางจำนวน 5 โรงเรียน; อุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง; 25,000.00; 5,000.00; 5,000.00; 20,000.00. 14. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 4 โรงเรียน; เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง; 1,584,000.00; 1,507,560.00; 1,507,560.00; 76,440.00. 15. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี; 10,000.00; 500.00; 500.00; 9,500.00. 16. โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)ตามพระปณิธาณฯ; โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี; 45,000.00; 30,937.00; 30,937.00; 14,063.00. 17. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันค้นหาไข้หวัดนกในสัตว์ปีก; ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ค้นหาไข้หวัดนกในสัตว์ปีก; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 18. สนับสนุน/อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; สนับสนุน/อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข; 160,000.00; 0.00; 0.00; 160,000.00. 19. โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยบริการประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ ทต.ห้วยยาง; ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 20. โครงการกิจกรรมเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด; ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 21. โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายเช่นค่าน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน ทรายอะเบทหรือทรายกำจัดลูกน้ำ; ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย; 100,000.00; 0.00; 0.00; 100,000.00. 22. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนอันเกิดจากสาธารณะภัยต่างๆ เช่นภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ภัยหนาวฯลฯ; ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 23. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ทต.ห้วยยาง; ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส; 216,000.00; 150,374.00; 150,374.00; 65,626.00. 24. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม; ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 25. ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาส เช่นเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนฯ; ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชน ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 26. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น; โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น; 50,000.00; 0.00; 0.00; 50,000.00. 27. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น; โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 0.00. 28. การรณรงค์ป้องก้นและต่อต้านยาเสพติด; โครงการ/กิจกรรม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 29. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเช่นศูนย์พัฒนาคนพิการ; ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 30. โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ; ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 31. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่; ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ /อำเภอเคลื่อนที่; 35,000.00; 0.00; 0.00; 35,000.00. 32. อุดหนุนโครงการกิจกรรมอยู่เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด; อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง; 135,000.00; 135,000.00; 135,000.00; 0.00. 33. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม To Be Number One อำเภอกระนวน; โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม To Be Number One; 35,000.00; 35,000.00; 35,000.00; 0.00. 34. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.); โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น; 30,000.00; 0.00; 0.00; 30,000.00. 35. อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตตำบลห้วยยาง; อุดหนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลห้วยยาง; 60,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 50,000.00. 36. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระนวน (ศป.ปส.อ.อำเภอกระนวน)ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน; โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 0.00. 37. โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (วันสงกรานต์); ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันสงกรานต์); 4,200.00; 0.00; 0.00; 4,200.00. 38. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง; ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง; 40,000.00; 38,195.00; 38,195.00; 1,805.00. 39. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา; โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทอดเทียนเข้าพรรษา; 5,000.00; 0.00; 0.00; 5,000.00. 40. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นในวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญของทางราชการวันสำคัญทางศาสนา; ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 41. การแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี; โครงการแข่งขันกีฬาตำบล; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 42. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอกระนวน; ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอกระนวน; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 43. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในตำบล; โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุในตำบล; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 44. โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น; โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลห้วยยาง; 52,000.00; 51,990.00; 51,990.00; 10.00. 45. อุดหนุนโครงการกิจกรรม/ตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ); โครงการ/กิจกรรมตามโครงการสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ); 90,000.00; 0.00; 0.00; 90,000.00. 46. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 6,715,000.00; 6,714,600.00; 6,714,600.00; 400.00. 47. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ; เบี้ยยังชีพคนพิการ; 1,618,900.00; 1,616,800.00; 1,616,800.00; 2,100.00. 48. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเชื้อเอดส์ เอชไอวี; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 24,000.00; 24,000.00; 24,000.00; 0.00. 49. เงินช่วยเหลือพิเศษเช่นเงินค่าทำขวัญพนักงานและลูกจ้าง เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการเงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด; เงินช่วยพิเศษ; 20,000.00; 0.00; 0.00; 20,000.00. 50. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน); โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน); 14,000.00; 14,000.00; 14,000.00; 0.00. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่. 51. โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า; ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมไฟป่า; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 52. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่; ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่; 30,000.00; 29,714.00; 29,714.00; 286.00. 53. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์; ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 54. โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมูที่ 1 บริเวณบ้านนางพุฒ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา; 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางพุฒ พันธฤทธิ์ ถึงบ้านนายน้อย พะเสนา; 490,000.00; 478,800.00; 478,800.00; 11,200.00. 55. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึงไร่นายบุญถม สุวรรณคาม; โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 บริเวณนานางปราณี จันปัดชา ถึง ไร่นายบุญถม สุวรรณคาม; 225,000.00; 222,000.00; 222,000.00; 3,000.00. 56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่่ 2 บริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึงบ้านนายสมจิตร ทาสะโก; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางสายัญ แก้ววังชัย ถึง บ้านนายสมจิตร ทาสะโก; 283,200.00; 277,700.00; 277,700.00; 5,500.00. 57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลางหมู่ที่่ 3 บริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ถึงบ้านนางบัว คำภูธร; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลางหมู่ที่ 3 บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ถึง บริเวณนางบัว คำภูธร; 78,900.00; 77,100.00; 77,100.00; 1,800.00. 58. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายสุบัน อับไพรชา ถึงไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย; โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 บริเวณไร่นายสุบัน อับไพรชา ถึง ไร่นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย; 456,000.00; 453,000.00; 453,000.00; 3,000.00. 59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทองสุข สุริโท ถึง จันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายทองสุข สุริโท ถึง จันทร์ร้อยเอ็ดฟาร์ม; 451,200.00; 441,100.00; 441,100.00; 10,100.00. 60. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนกระนวน-ท่าคันโท ถึงบ้านนายประสิทธิ์ โคตะมะ; โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 บริเวณถนนกระนวน - ท่าคันโท ถึง บ้านนายประสิทธิ์ โคตะมะ; 484,000.00; 473,500.00; 473,500.00; 10,500.00. 61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางอุพิศ ปัญญานุชิต ถึงวัดป่าเทพนิมิตร; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนางอุพิศ ปัญญานุชิต ถึง วัดป่าเทพนิมิต; 404,500.00; 395,800.00; 395,800.00; 8,700.00. 62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณหอถังประปาถึงหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 บริเวณหอถังประปา ถึง หนองน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน; 295,800.00; 289,200.00; 289,200.00; 6,600.00. 63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ถึง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง; 89,400.00; 87,500.00; 87,500.00; 1,900.00. 64. โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน); โครงการ/กิจกรรม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 65. โครงการป้องกันปัญาหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี; โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีการขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 66. โครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน; โครงการ/กิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. 67. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธ์ไม้ยืนต้น เพื่อใช้ในกิจกรรม/โครงการต่างๆเช่น โครงการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติฯโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ฯลฯ; วัสดุการเกษตร; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00. การพัฒนาการท่องเที่ยว. 68. โครงการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเที่ยวชมน้ำตกบ๋าหลวง; ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกบ๋าหลวง หรือผู้เข้ามาเที่ยว และประชาชนภายในเขตตำบลห้วยยาง; 30,000.00; 2,969.00; 2,969.00; 27,031.00. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี. 69. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง; โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง; 8,200.00; 0.00; 0.00; 8,200.00. 70. โครงการประชาสัมพันธฺ์หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าร่วมงานพิธีและพระราชพิธีต่างๆ; โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 71. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์; โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ; 10,000.00; 0.00; 0.00; 10,000.00. 72. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ; โครงการ/กิจกรรม การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ; 32,000.00; 32,000.00; 32,000.00; 0.00. . ส่วนที่ 3… ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยางเป็นดังนี้ ประเด็นการพิจารณา; คะแนนเต็ม; คะแนนที่ได้; ร้อยละของคะแนนเต็ม. ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 2๐; ๑5; 75.00. ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ; 1๕; 1๕; 100. ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย; ๖๕; ๖2; 95.38. ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง; 10; 10; 100. ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด; 10; 10; 100. ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด; ๑๐; ๑๐; 100. ๓.๔ วิสัยทัศน์; ๕; ๕; 100. ๓.๕ กลยุทธ์; 5; ๕; 100. 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์; 5; 5; 100. 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์; 5; 5; 100. 3.8 แผนงาน; 5; 5; 100. ๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม; 5; 5; 100. ๓.10ผลผลิต/โครงการ; ๕; 3; 60. รวม; ๑๐๐; 92; 92. - พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. ข้อมูล... 2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลห้วยยาง ในแต่ละประเด็นดังนี้ ลำดับ; ประเด็นพิจารณา; คะแนน เต็ม; คะแนน ที่ได้; ร้อยละของคะแนนเต็ม; ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน. 1; ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้วยยาง; 20; 18; 90. 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ; 3; 3; 100. 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ; 2; 1; 50. 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ; 2; 2; 100. 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ; 2; 2; 100. 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ); 2; 2; 100. 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ; 2; 2; 100. ลำดับ... ลำดับ; ประเด็นพิจารณา; คะแนน เต็ม; คะแนน ที่ได้; ร้อยละของคะแนนเต็ม; ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน. 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ; 2; 2; 100. 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.; 2; 1; 50. 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยยาง; 2; 2; 100. รวม; 20; 18; 90. - สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลห้วยยางพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 2. ผลการ... 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลห้วยยางเป็นดังนี้ ประเด็นการพิจารณา; คะแนนเต็ม; คะแนนที่ได้. ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา; ๑๐; ๑๐. ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ; ๑๐; ๙. ๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ; ๑๐; ๙. ๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา; ๑๐; ๑๐. ๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย; ๖๐; ๖๐. ๕.๑ความชัดเจนของชื่อโครงการ; ๕; ๕. ๕.๒กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ; ๕; ๕. ๕.3เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง; ๕; ๕. 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี; 5; 5. ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; 5; 5. 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0; 5; 5. ๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด; ๕; ๕. 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ; ๕; ๕. 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ); ๕; 3. ๕.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ; ๕; ๕. ๕.๑๑ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ; 5; 4. ๕.๑2ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์; ๕; ๕. รวม; ๑๐๐; ๙4. - พบว่าประเด็นโครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๓.2 ข้อมูล... 2. พบว่าประเด็นงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ำสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 88 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลห้วยยางที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด88 โครงการได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง; หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย); จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน). 1; เพศ. - ชาย; ม.1-ม.9; 50. - หญิง; ม.1-ม.9; 50. 2; อายุ. - 15-25 ปี; ม.1-ม.9; 12. - 26-30 ปี; ม.1-ม.9; 18. - 31-40 ปี; ม.1-ม.9; 35. - 41-50 ปี; ม.1-ม.9; 5. - 51-60 ปี; ม.1-ม.9; 13. - 61-70 ปี; ม.1-ม.9; 17. - 71 ปีขึ้นไป; ม.1-ม.9; -. ข้อมูลทั่วไป... ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง; หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย); จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน). 3; ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน. - น้อยกว่า 5 ปี; ม.1-ม.9; 7. - 5-10 ปี; ม.1-ม.9; 45. - 11-20 ปี; ม.1-ม.9; 40. - 21-30 ปี; ม.1-ม.9; 5. - มากกว่า 30 ปี; ม.1-ม.9; 3. 4; ระดับการศึกษา. - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้); ม.1-ม.9; 30. - ประถมศึกษาตอนปลาย; ม.1-ม.9; 25. - มัธยมศึกษาตอนต้น; ม.1-ม.9; 18. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.); ม.1-ม.9; 7. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.); ม.1-ม.9; 2. - ปริญญาตรี; ม.1-ม.9; 8. - ปริญญาโท; -; -. - ปริญญาเอก; -; -. - อื่น ๆ; -; 10. 5; ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน. - ประชาชน; ม.1-ม.9; 15. - สมาชิกสภาท้องถิ่น; ม.1-ม.9; 8. - กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล; ม.1-ม.9; 4. - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน; ม.1-ม.9; 4. - ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน; ม.1-ม.9; 15. - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.); ม.1-ม.9; 30. - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.); ม.1-ม.9; 10. ข้อมูลทั่วไป... ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง; หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย); จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน). - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง; ม.1-ม.9; 4. - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ; ม.1-ม.9; 4. - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์; ม.1-ม.9; 4. - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาหมู่บ้าน เยาวชน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ; ม.1-ม9; 1. - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ; ม.1-ม.9; 5. - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว; -; -. - สื่อมวลชน; -; -. - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด; -; -. - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ; -; -. รวม; 100. เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการ ให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ 5 ระดับ ดังนี้ ความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้ 5 คะแนน ความพึงพอใจมาก กำหนดให้ 4 คะแนน ความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้ 3 คะแนน ความพึงพอใจน้อย กำหนดให้ 2 คะแนน ความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้ 1 คะแนน แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ข้อมูล... ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม; จำนวน; ร้อยละ. - เพศ ชาย หญิง; 32 85; 27.35 72.65. รวม; 117; 100. - อายุ ต่ำกว่า 30 ปี 30 - 40 ปี 41 - 50 ปี มากกว่า 50 ปี; 18 49 31 19; 15.38 41.88 26.50 16.24. รวม; 117; 100. - ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี; 11 57 49; 09.40 48.72 41.88. รวม; 117; 100. - สถานภาพในการทำงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง; 103 010 004; 88.03 08.55 03.42. รวม; 117; 100. - ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชน สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง; 1๘ ๔ 4 4 1๑ 3๑ 1๑ 4; 15.38 03.42 0 3.42 03.42 09.40 26.50 09.40 03.42. ข้อมูล... ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม; จำนวน; ร้อยละ. กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาหมู่บ้าน เยาวชน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว สื่อมวลชน ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ; 4 4 ๔ 1๘ - - - -; 03.42 03.42 03.42 15.38 - - - -. รวม; 117; 100. จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้ ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แลว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยนำเอาข้อมูล จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เทศบาลตำบลห้วยยางมีอยู่ เพื่อศึกษาการศึกษาความ เปลี่ยนแปลงซึ่งเทศบาลตำบลห้วยยางจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านแล้วนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทศบาลตำบลห้วยยางได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป เทศบาลตำบลห้วยยางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ แผนภูมิ...

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลห้วยยางดังนี้ การวางแผน เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 0; 0.00; 48; 13,095,815.00; 64; 14,675,438.00; 66; 15,925,438.00; 65; 14,725,438.00. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 0; 0.00; 25; 3,197,500.00; 85; 31,710,500.00; 88; 33,712,200.00; 89; 43,744,200.00. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 0; 0.00; 10; 335,000.00; 10; 365,000.00; 11; 385,000.00; 11; 385,000.00. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน; 0; 0.00; 3; 60,000.00; 3; 60,000.00; 3; 60,000.00; 3; 60,000.00. การพัฒนาการท่องเที่ยว; 0; 0.00; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี; 0; 0.00; 14; 645,000.00; 15; 1,675,000.00; 15; 1,675,000.00; 15; 1,675,000.00. รวม; 0; 0.00; 101; 17,363,315.00; 178; 48,515,938.00; 184; 51,787,638.00; 184; 60,619,638.00.

การจัดทำงบประมาณ 4.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 17,004,300 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 50; 13,606,100.00. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 15; 3,308,000.00. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 2; 0.00. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน; -; -. การพัฒนาการท่องเที่ยว; 1; 30,000.00. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี; 4; 60,200.00. รวม; 72; 17,004,300.00.

แผนภูมิจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
          เทศบาลตำบลห้วยยาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 16,388,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 15,675,901 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 27 | 12,650,512.68 | 27 | 12,415,518.20 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 11 | 3,225,414.00 | 11 | 3,225,414.00 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน | - | - | - | - |
| การพัฒนาการท่องเที่ยว | 1 | 2,969.00 | 1 | 2,969.00 |
| การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | 1 | 32,000.00 | 1 | 32,000.00 |
| รวม | 40 | 15,910,895.68 | 40 | 15,675,901.20 |

แผนภูมิจำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 เทศบาลตำบลห้วยยาง กระนวน จ.ขอนแก่น ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 64; 14,675,438.00; 50; 13,606,100.00; 27; 12,650,512.68; 27; 12,415,518.20. 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 85; 31,710,500.00; 15; 3,308,000.00; 11; 3,225,414.00; 11; 3,225,414.00. 3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 10; 365,000.00; 2; 0.00; -; -; -; -----. 4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน; 3; 60,000.00; -; -; -; -; -; -----. 5.การพัฒนาการท่องเที่ยว; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00; 1; 2,969.00; 1; 2,969.00. 6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี; 15; 1,675,000.00; 4; 60,200.00; 1; 32,000.00; 1; 32,000.00. รวม; 178; 48,515,938.00; 72; 17,004,300.00; 40; 15,910,895.68; 40; 15,675,901.20.

ผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

4.4   ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลห้วยยาง จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

เป็นถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Globalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

1.๔ ผลสำเร็จ…

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ.๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลตำบลห้วยยาง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ    e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ภาคผนวก

โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดโรคระบาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประมวลภาพโครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประมวลภาพโครงการรักษาความปลอดภัยให้กบนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกบ๋าหลวงหรือผู้เข้ามาเที่ยวและประชาชนภายในเขตตำบลห้วยยาง

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563

*******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย									ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕48 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยยาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลห้วยยาง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

"พัฒนาตำบลห้วยยางให้น่าอยู่ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน"ให้สอดคล้องกับคำขวัญของตำบลที่ว่า “น้ำตกบ๋าหลวง โชติช่วงประเพณี ดินน้ำอุดมดี มากมีถิ่นฟาร์มนม”

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลห้วยยาง

พันธกิจ

ภารกิจหลักที่ 1 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม

ภารกิจหลักที่ 2 การจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ภารกิจหลักที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล

ภารกิจหลักที่ 4 สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุนการบริการ และการท่องเที่ยว

ภารกิจหลักที่ 5 พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

ภารกิจหลักที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลห้วยยางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสังคมที่มีคุณภาพ								2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า การลงทุน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว                               					6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

ง. การวางแผน													เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

- รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยยาง ปีพ.ศ. 2563

หมายเหตุ ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ 2562-2565 ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 0; 0.00; 48; 13,095,815.00; 64; 14,675,438.00; 66; 15,925,438.00; 65; 14,725,438.00. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 0; 0.00; 25; 3,197,500.00; 85; 31,710,500.00; 88; 33,712,200.00; 89; 43,744,200.00. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 0; 0.00; 10; 335,000.00; 10; 365,000.00; 11; 385,000.00; 11; 385,000.00. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน; 0; 0.00; 3; 60,000.00; 3; 60,000.00; 3; 60,000.00; 3; 60,000.00. การพัฒนาการท่องเที่ยว; 0; 0.00; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี; 0; 0.00; 14; 645,000.00; 15; 1,675,000.00; 15; 1,675,000.00; 15; 1,675,000.00. รวม; 0; 0.00; 101; 17,363,315.00; 178; 48,515,938.00; 184; 51,787,638.00; 184; 60,619,638.00.

การจัดทำงบประมาณ ๑. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 17,004,300 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 50; 13,606,100.00. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 15; 3,308,000.00. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 2; 0.00. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน; -; -. การพัฒนาการท่องเที่ยว; 1; 30,000.00. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี; 4; 60,200.00. รวม; 72; 17,004,300.00.

แผนภูมิจำนวนเงินที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
          เทศบาลตำบลห้วยยาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 40 โครงการ จำนวนเงิน 16,388,900 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 15,675,901 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 27 | 12,650,512.68 | 27 | 12,415,518.20 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ | 11 | 3,225,414.00 | 11 | 3,225,414.00 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน | - | - | - | - |
| การพัฒนาการท่องเที่ยว | 1 | 2,969.00 | 1 | 2,969.00 |
| การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี | 1 | 32,000.00 | 1 | 32,000.00 |
| รวม | 40 | 15,910,895.68 | 40 | 15,675,901.20 |

แผนภูมิจำนวนโครงการพัฒนาที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 เทศบาลตำบลห้วยยาง กระนวน จ.ขอนแก่น ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ; 64; 14,675,438.00; 50; 13,606,100.00; 27; 12,650,512.68; 27; 12,415,518.20. 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่; 85; 31,710,500.00; 15; 3,308,000.00; 11; 3,225,414.00; 11; 3,225,414.00. 3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 10; 365,000.00; 2; 0.00; -; -; -; -. 4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการค้าและการลงทุน; 3; 60,000.00; -; -; -; -; ------. 5.การพัฒนาการท่องเที่ยว; 1; 30,000.00; 1; 30,000.00; 1; 2,969.00; 1; 2,969.00. 6.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี; 15; 1,675,000.00; 4; 60,200.00; 1; 32,000.00; 1; 32,000.00. รวม; 178; 48,515,938.00; 72; 17,004,300.00; 40; 15,910,895.68; 40; 15,675,901.20.

ผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ช. ผลการดำเนินงาน
     		เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าดูผลการดำเนินงานและกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์  เทศบาลตำบลห้วยยาง www.huayyang.go.th

ซ. คณะกรรมการ

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | หมายเลขโทรศัพท์ | มือถือ | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ว่าที่ร้อยตรีทวีลาภ เสนาฤทธิ์ | ประธานกรรมการฯ | 043-306885 |  |  |
| 2.นางบุษยมาศ กู่ชัยภูมิ | เลขานุการฯ | 043-306885 |  |  |
| 3.นางสาวคัมภีรดา ศรีสมครุฑ | ผู้ช่วยเลขานุการฯ | 043-306885 |  |  |